AI 辅助单细胞多组学分析平台

完整建设方案与技术实施路线

服务团队场景｜特殊细胞优先｜多组学扩展｜混合部署

方案摘要 建设一套以“证据驱动的特殊细胞发现”为核心能力的分析平台。AI 负责理解项目、检索证据、提出方案并组织工具；确定性生物信息学工具负责计算；独立验证层负责质量门禁；领域专家对高风险科学结论进行审核。采用本地数据面与云端受控控制面相结合的部署模式。

版本：V1.0  |  编制日期：2026 年 10 月 19 日

用途：内部立项讨论、产品设计、工程实施与技术评审

# 目录与阅读说明

1. 执行摘要与建设目标

2. 产品定位、用户与范围边界

3. 总体架构与关键设计原则

4. 技术选型与部署拓扑

5. 数据模型与接口契约

6. 专业知识库与证据管理

7. 特殊细胞发现与注释工作流

8. 多组学模态适配策略

9. Agent 编排与 API 设计

10. 验证体系与质量门禁

11. 混合部署、安全与合规

12. 分阶段开发路线与验收

13. 团队分工、运维与风险管理

14. 首期 MVP 清单与建议

附录 A. 核心 JSON 契约示例

附录 B. 技术参考资料

本文面向服务团队的内部建设，目标是将此前的架构建议、技术选择、数据模型、智能体流程、验证要求和开发路线整合为一份可评审、可拆分任务、可形成验收标准的方案。具体软件版本应在项目启动时以官方发行说明为准，并通过锁定依赖与容器镜像摘要保证可追溯。

# 1. 执行摘要与建设目标

## 1.1 建设背景

单细胞分析并不存在适用于所有项目的唯一流程。不同组织、物种、疾病背景、实验平台、样本设计和稀有细胞群都会改变质控、整合、注释及统计分析的合理选择。自动化脚本擅长重复执行步骤，但通常缺少基于项目背景的决策能力；通用大模型可以解释和编写代码，却可能产生无依据的注释、错误调用工具或把不确定结论包装成确定答案。

平台的目标不是让大模型替代专家完成所有科学判断，而是把专家常用的分析决策、证据检索、方案比较、质量控制和失败复盘转化为可重用的系统能力。

## 1.2 总体目标

建立服务团队统一的项目管理、数据接入、任务编排、结果审查和交付平台。

以特殊细胞群发现为核心能力：识别低置信度、参考映射冲突、潜在稀有亚群及跨模态证据不一致的候选。

让每项重要注释都具备证据卡、数据来源、方法版本、反对证据和审核状态。

支持 scRNA-seq 起步，并通过模态适配器逐步扩展 RNA+ATAC、CITE-seq、空间组学和 VDJ。

采用混合部署，敏感项目数据默认留在受控本地或客户内网，外部模型调用必须经策略网关批准。

通过历史项目基准和独立测试，量化质量提升、分析耗时、返工率与专家复核成本。

## 1.3 产品定位

定位 面向生物信息学服务团队的 AI 分析决策与执行工作台：将项目背景、成熟分析工具、公开参考资源和经专家审核的历史案例连接起来，重点提升特殊细胞问题的可解释性、可追溯性与分析效率。

## 1.4 成功原则

| 原则 | 设计要求 |
| --- | --- |
| 证据优先 | 模型输出必须与真实计算结果、参考数据库或可定位的文献证据建立关联。 |
| 允许未知 | 系统允许输出未知群体、暂定标签或证据不足，不强迫所有细胞获得精细标签。 |
| 人机协作 | 对稀有细胞定义、分组比较、重大参数变更和外部数据流转设置审批门禁。 |
| 工具可审计 | 所有计算通过注册工具执行，记录输入哈希、容器版本、参数、日志和输出资产。 |
| 模块化扩展 | 通过数据契约和模态适配器扩展，不在核心业务逻辑内硬编码单一组学类型。 |
| 独立验证 | AI 规划与审查不能替代确定性测试、统计诊断和领域专家核验。 |

# 2. 产品定位、用户与范围边界

## 2.1 目标用户

| 角色 | 主要需求 | 主要权限 |
| --- | --- | --- |
| 项目分析人员 | 创建项目、检查输入、启动分析、查看细胞证据和处理异常。 | 可访问授权项目数据；运行已批准计划。 |
| 项目负责人 | 确定研究目标、审核方案、确认结论与报告。 | 审批分析计划、结果注释和项目发布。 |
| 领域专家 | 裁定特殊细胞候选、解决证据冲突、审核知识库案例。 | 可复核并修订候选标签；批准案例入库。 |
| 平台管理员 | 管理资源、工具注册表、模型网关、用户权限和部署。 | 按职责管理平台，不默认拥有全部生物学项目访问权限。 |
| 客户/委托方（可选） | 查看获授权的任务进度、交付报告和已批准结果。 | 仅查看项目约定范围内的结果。 |

## 2.2 首期纳入范围

输入数据：标准表达矩阵、AnnData/h5ad；样本与实验设计元数据；配对 RNA+ATAC 标准化输入。

基础分析：输入预检、质控、归一化、特征选择、降维、聚类、Marker 分析、基础参考映射。

特殊细胞模式：候选群筛选、竞争性解释、正反证据、伪影排查、局部重聚类、人工审核。

多组学首期能力：统一存储和运行契约；对配对 RNA+ATAC 提供可选联合建模路线。

交付物：分析计划、代码/运行清单、关键表格和图、细胞证据卡、风险提示、审核后报告。

## 2.3 首期不做或延后

不在首期训练从头构建的细胞基础模型；不把微调大模型作为平台成立的前置条件。

不首批完整支持所有单细胞技术。CITE-seq、空间、VDJ、甲基化等逐步纳入。

不允许大模型自由生成任意 Shell 并直接在生产计算节点执行。

不承诺自动发现的候选细胞一定属于全新生物学类型；“新颖性”必须经参考覆盖、技术伪影和专家证据共同评估。

不把模型置信分、文献数量或多个模型投票直接等同于科学可信度。

# 3. 总体架构与关键设计原则

## 3.1 分层架构

| 层级 | 核心组件 | 职责与边界 |
| --- | --- | --- |
| A. 项目工作台 | Web 前端、项目页、数据注册、审批与报告 | 承载交互和人工决策；不执行生物信息学计算。 |
| B. AI 决策层 | 项目分析师、规划器、知识检索、特殊细胞研究员、结果审查员 | 提出方案、检索证据、组织工具调用；输出必须通过 Schema 校验。 |
| C. 分析执行层 | 工具注册表、模态适配器、Nextflow 工作流、容器执行器 | 运行确定性分析工具；在隔离环境中执行并保存完整 provenance。 |
| D. 验证与治理层 | 数据校验、统计门禁、结果稳健性、审批、权限与审计 | 独立检查输入输出、统计前提、来源和安全策略；可阻止任务继续。 |
| E. 数据与知识层 | PostgreSQL、对象存储、文献库、案例库、本体、模型注册表 | 存放可追溯的数据资产和知识；项目数据、公开知识与运行日志分权管理。 |

## 3.2 建议架构图（逻辑视图）

| 架构层级 | 核心流程与职责 |
| --- | --- |
| A｜项目工作台 | 项目配置、数据注册、任务状态、证据卡、人工审批与报告。 |
| B｜AI 决策层 | 项目理解 → 知识检索 → 分析规划 → 特殊细胞假设 → 结果复核。 |
| C｜分析执行层 | RNA / ATAC / RNA+ATAC / CITE-seq / 空间 / VDJ 工具；通过注册表和工作流引擎执行。 |
| D｜验证与治理 | 数据契约、代码隔离、QC 门禁、统计验证、证据溯源、审批与审计。 |
| E｜数据与知识底座 | 原始与派生资产、关系数据库、文献/参考图谱、审核案例、模型和容器注册表。 |

## 3.3 核心边界

AI 决策层不直接修改原始数据；任何变换均产生新的派生资产和运行记录。

分析执行层不根据自然语言自由猜测参数；只接受已注册工具和经 Schema 校验的参数。

结果审查员只能核验与提出修订，不可无痕覆盖工具输出或其他 Agent 的原始结果。

人工修订与自动结果并行保存，保留原值、修订值、修改原因、操作者和时间。

# 4. 技术选型与部署拓扑

## 4.1 推荐技术栈

| 模块 | 首选方案 | 选型理由与注意事项 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | React/Next.js + TypeScript | 构建项目工作台、证据卡、任务状态和审批页面。 |
| 业务 API | Python + FastAPI + Pydantic | 统一数据契约、输入验证、异步任务创建和 OpenAPI 文档。 |
| 工作流编排 | 状态机/有状态 Agent 框架（如 LangGraph） | 管理节点状态、断点恢复、人工审批和失败分支；需避免业务逻辑绑定单一框架。 |
| 科学计算 | Scanpy、AnnData、scvi-tools、Seurat [1, 2, 11] | 使用成熟工具承担表达数据分析；R 流程通过明确的工具接口兼容。 |
| 多模态数据结构 | MuData [4]；空间数据用 SpatialData [5] | 保留各模态原生信息、跨模态关联和空间元素。 |
| 计算工作流 | Nextflow [3] | 负责可复现 DAG、依赖关系、容器、HPC/云任务调度。 |
| 元数据 | PostgreSQL | 保存项目、样本、运行、审批、知识索引元数据和权限关系。 |
| 知识检索 | PostgreSQL 全文检索 + pgvector；后续按规模扩展 | 首期满足关键字+语义检索；需保存原始出处与段落位置。 |
| 对象存储 | MinIO 或兼容 S3 的受控存储 | 保存原始文件、派生对象、图表、报告和模型制品。 |
| 部署 | Docker；HPC 可配合 Apptainer/Singularity | 固定软件环境；容器镜像必须使用版本标签和 digest。 |
| 监控 | 结构化日志、Prometheus/Grafana 或现有运维栈 | 监控队列、资源、错误、外部模型调用与任务延迟。 |

技术选型原则：优先选择成熟、可复现、已有社区和文档支撑的工具；在真实项目验证前，不采用尚无法解释其结果的专有模型作为唯一分析依据。

## 4.2 混合部署拓扑

| 区域 | 部署内容 | 数据规则 |
| --- | --- | --- |
| 本地/客户内网数据面 | 原始数据、表达矩阵、多组学对象、计算容器、私有文献/案例、敏感派生结果 | 默认本地执行；禁止未经策略批准的外传。 |
| 云端控制面（可选） | 登录鉴权、任务管理、模型网关、公共知识索引、已批准的统计摘要或报告 | 仅处理项目策略允许的字段；每次模型调用前执行检查。 |
| 连接与策略层 | 受控 API、任务队列、出站代理、密钥管理、审计日志 | 数据最小化；按项目和模态设置出站规则；无默认开放网络。 |

## 4.3 最小化部署建议

1. 原型阶段使用单体 FastAPI + PostgreSQL + 对象存储 + 容器执行器，先把数据契约和完整闭环做扎实。

2. 需要并行计算时接入 Nextflow 和现有 HPC 队列；不要为了“微服务化”提前拆分大量服务。

3. 当项目和用户规模增长后，再拆分 AI 编排、知识服务、分析任务队列与报告服务。

# 5. 数据模型与接口契约

## 5.1 核心实体

| 实体 | 关键字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Project | project_id, study_goal, species, privacy_tier, created_by | 项目目标、物种、数据策略、负责人。 |
| Sample | sample_id, donor_id, condition, batch_id, replicate_id | 样本、供体、条件、批次、生物学重复结构。 |
| Assay | assay_id, modality, platform, genome_build, protocol | 检测模态、平台、参考基因组和实验协议。 |
| DataAsset | asset_id, uri, checksum, format, schema_version, parent_asset_id | 文件资产、校验和、格式、派生关系。 |
| Cell | cell_id, sample_id, barcode, modality_presence | 统一细胞标识；需明确跨模态是否为同一细胞配对。 |
| RunManifest | run_id, plan_version, tool_versions, parameters, input_hashes | 运行清单、版本、参数与输入校验和。 |
| EvidenceCard | card_id, cluster_id, candidates, evidence_ids, status | 候选标签、正反证据、风险和审核状态。 |
| ReviewEvent | review_id, object_id, reviewer_id, decision, rationale, timestamp | 人工审核、修订原因和时间记录。 |

## 5.2 数据契约要求

每个文件资产都要保存校验和、格式、版本、生成时间、访问策略与父级资产。

原始计数、归一化矩阵、嵌入、标签和审核修订应分层存储，不能相互覆盖。

多模态数据不能假定每个细胞均有所有模态；细胞配对关系必须来自实验设计或可信的条形码关联。

同名基因需要明确物种、参考基因组、基因 ID 体系和映射版本；跨物种映射需保存映射策略及不确定性。

关键 API 均应版本化；对计划、工具、证据卡和报告保存 schema_version。

## 5.3 分析计划契约

AI 生成结构化 AnalysisPlan，而非仅输出自然语言步骤。每个节点要声明工具、版本、输入、输出、参数、资源需求、审批要求、质量检查和失败策略。规划器只能从工具注册表中选择允许使用的工具。

AnalysisPlan plan_id / plan_version / project_id / objective nodes[]: node_id / tool_name / tool_version inputs[] / outputs[] / parameters dependency_node_ids[] resources / privacy_policy / requires_approval quality_checks[] / retry_policy / fallback_node_id stop_conditions[] expected_deliverables[] provenance_policy

## 5.4 结果契约与标签模型

细胞注释应至少分开保存“身份（cell identity）”与“状态（cell state）”，并记录标签层级。对于尚无标准术语映射的项目内亚型，允许使用 provisional project label；不得伪造本体 ID。

EvidenceCard cluster_id hypothesis_type: cell_type ¦ cell_state ¦ technical_artifact ¦ unknown candidate_label / ontology_id / label_level supporting_evidence_ids[] contradicting_evidence_ids[] technical_risks[] cross_modal_status stability_summary final_status: supported ¦ provisional ¦ conflict ¦ unknown ¦ rejected reviewer_id / review_reason / reviewed_at

# 6. 专业知识库与证据管理

## 6.1 知识库原则

知识库不是无差别存放论文 PDF 的文件夹。核心单位应是可追溯的证据声明（Evidence Claim），同时保留来源、上下文、引用位置、适用条件与审核状态。文献中的观点要与平台对当前项目数据得出的结果分开存储。

## 6.2 建议的知识实体与表

| 数据表/对象 | 核心内容 | 维护要求 |
| --- | --- | --- |
| source_document | DOI/PMID、标题、版本、许可、日期、来源 URL | 保留原始来源及访问元数据。 |
| bio_entity | 细胞类型、组织、疾病、基因、通路、本体 ID | 规范命名并保留同义词和来源。 |
| evidence_claim | 主张类型、正/反证据、实验上下文、原文位置 | 每项关键主张必须可定位到来源。 |
| bio_relation | 细胞-组织、细胞-Marker、状态-通路等关系 | 关系需关联 claim，不裸存未经支持的断言。 |
| marker_set | 正向/反向 Marker、物种、组织、实验条件 | 不得把一篇文献的 Marker 直接外推为通用规则。 |
| reference_dataset | 数据集 ID、组织、物种、平台、标签质量、许可 | 保存版本、标签层级和适用限制。 |
| case_study | 问题、方案、替代方案、人工修订、验证结果 | 只有专家审核通过的案例才能进入可复用知识库。 |
| analysis_decision | 选择理由、其他方案、审批和回滚记录 | 支持复盘和方法版本演进。 |

## 6.3 检索流程

1. 从当前项目的物种、组织、疾病、模态、目标细胞群与 Marker 生成检索条件。

2. 混合检索：全文/关键词检索 + 向量相似检索；检索到的内容保留来源 ID 和精确位置。

3. 按物种、组织、测定技术、实验情景、数据质量、证据来源和许可进行重排。

4. 主动检索矛盾证据，避免只返回支持最初猜测的论文。

5. 将证据作为带来源的数据传给模型，并要求结论逐条关联证据；无来源内容不得伪装成已知事实。

## 6.4 标准本体与参考数据

细胞类型命名建议优先映射到 Cell Ontology 等适用的标准本体 [7]；保留项目内部标签以表达暂定亚型或细胞状态。参考图谱可评估使用 CELLxGENE Census 等公共资源 [8]，但需记录具体版本、数据集来源、标签质量与许可条件。公共数据可访问不等同于无使用限制。

## 6.5 知识入库与治理

文献解析时保存原文定位、段落/图表/补充材料标识，抽取结果需经过规则校验和必要的人工复核。

区分原文陈述、模型抽取、专家修订和平台推断；保留版本变更历史。

知识更新应有发布审批、回滚能力和影响范围评估，避免来源更新后静默改变已有项目结果。

引入质量标签：来源可靠度、物种/组织匹配度、实验可比性、结论直接性与审核状态。

# 7. 特殊细胞发现与注释工作流

## 7.1 端到端流程

| 步骤 | 主要处理 | 输出与门禁 |
| --- | --- | --- |
| 1. 项目画像 | 识别研究目标、组织、物种、实验设计、模态、已知/目标细胞群。 | ProjectProfile；缺失关键信息清单。 |
| 2. 数据预检 | 验证矩阵、样本表、基因 ID、条形码、模态配对、批次结构。 | PreflightReport；失败则停止或要求修正。 |
| 3. 基础 QC | 按样本检查 UMI、基因数、线粒体/核糖体等指标、双细胞和背景污染需求。 | QC 报告；保留阈值依据和候选过滤影响。 |
| 4. 基础分析 | 归一化、特征选择、降维、聚类、Marker、样本/批次分布。 | 聚类、Marker 表和可视化。 |
| 5. 候选发现 | 识别未知/低置信、参考映射冲突、稀有且稳定的群体、跨模态冲突。 | 候选集与候选优先级；非最终注释。 |
| 6. 伪影排查 | 双细胞、环境 RNA、低质量、批次、应激/细胞周期、过度分群。 | 风险评分与排查证据；必要时返回 QC/聚类。 |
| 7. 假设比较 | 提出已知亚型、状态/过渡群、技术伪影/未知等竞争性解释。 | 候选证据卡，包含正反证据。 |
| 8. 针对性分析 | 局部重聚类、替代分类器、参考映射、调控或空间/蛋白证据。 | 追加分析结果与方法对比。 |
| 9. 独立验证 | 稳健性、统计前提、跨样本重复、模态适用性和文献核对。 | 通过/退回/冲突/未知。 |
| 10. 专家审核与交付 | 审批标签层级、报告表述、限制条件；记录人工修订。 | 审核后报告、运行清单和案例归档。 |

## 7.2 候选特殊细胞的触发信号

注释缺失、置信度较低或不同参考分类器结果冲突。

一个群体在转录特征上相对独特，并在合理参数范围内具有一定稳定性。

观察到重要的样本、组织位置或疾病条件分布，需要进一步确认是否由混杂因素解释。

RNA 与 ATAC、蛋白或空间信息出现有生物学意义的差异。

候选群的 marker 组合与现有知识库存在部分匹配，但尚无充分证据支持具体亚型。

上述信号只用于触发深入调查，不能单独证明新细胞类型。少量细胞不自动等于稀有新细胞；罕见群必须与低质量细胞、双细胞、污染和批次异常等替代解释竞争。

## 7.3 证据卡必备内容

| 字段组 | 内容要求 |
| --- | --- |
| 身份假设 | 候选标签、标签层级、cell type/state 区分、本体映射或项目暂定标签。 |
| 表达证据 | 关键 Marker、差异统计值、表达比例、效应量及相应的检测方法。 |
| 正反证据 | 支持该解释的证据、排除性 Marker、与候选身份矛盾的证据。 |
| 技术风险 | 双细胞、环境 RNA、低质量、批次/供体偏差、应激或过度分群风险。 |
| 参考对照 | 参考图谱与分类器结果、训练/参考覆盖范围、匹配度限制。 |
| 稳健性 | 参数、随机种子、样本子集和替代分析下的群体与标签稳定程度。 |
| 多组学 | RNA/ATAC/蛋白/空间等各模态独立证据与冲突状态。 |
| 证据出处 | 文献 DOI/PMID、图表/段落定位、参考数据版本及数据运行 ID。 |
| 最终状态 | supported、provisional、conflict、unknown 或 rejected；专家修订原因。 |

## 7.4 关键分析注意事项

差异表达的统计单位应遵守研究设计；有生物学重复时，按样本层级汇总的 pseudobulk 或适用的混合模型通常比把每个细胞都视作独立生物学重复更合理。

批次整合不是必选步骤。需先判断批次效应是否存在，以及批次和研究条件是否混杂。完全混杂的设计不能靠算法可靠地区分技术效应与真实生物学效应。

质控阈值应按样本和细胞群分布检查；统一阈值可能错误删除真实的稀有群。任何过滤都需评估对候选群的影响。

分类器最高分只能作为一个证据源；不覆盖的物种、组织、疾病状态或未知细胞群应允许退回到更粗粒度标签或未知状态。

# 8. 多组学模态适配策略

## 8.1 分阶段支持矩阵

| 模态 | 首期/后续 | 推荐数据对象或工具方向 | 用于特殊细胞研究的价值 | 主要限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| scRNA-seq | 首期 | AnnData、Scanpy、Seurat、参考映射工具 | 表达程序、Marker、细胞状态和亚型假设。 | 掉零、表达稀疏、状态混淆及批次影响。 |
| RNA+ATAC / Multiome | 首期核心扩展 | MuData、scvi-tools MultiVI；R 侧可评估 Signac/ArchR | 转录特征与染色质可及性提供互补调控证据。 | 配对关系、基因组版本、峰集合与模型适用范围需一致。 |
| CITE-seq | 后续优先 | MuData；scvi-tools totalVI 等 | 表面蛋白为细胞身份提供正交验证。 | 抗体面板、背景信号、批次和蛋白缺失影响判断。 |
| 空间转录组 | 后续优先 | SpatialData、Squidpy 和平台专用读取器 | 观察空间位置、邻域和组织结构上下文。 | 空间分辨率、混合细胞和技术平台差异。 |
| VDJ / TCR / BCR | 后续 | 专用 VDJ 工具和克隆型表结构 | 克隆扩增、受体多样性和免疫相关状态分析。 | 克隆性本身不能确定细胞类型或功能。 |
| 单细胞甲基化及其他模态 | 后续评估 | 按平台评估专用工具和数据模型 | 提供表观遗传或其他层次的补充证据。 | 各模态数据稀疏性与统计模型差异较大。 |

## 8.2 多组学整合原则

先完成每个模态自身的输入验证与基础 QC，再开展联合建模。

对配对与非配对数据采用不同方案，不能假设同一细胞必然具有所有模态。

保留每个模态的独立证据，联合嵌入或联合模型得分不能替代原始模态的生物学解释。

对整合结果同时评估批次去除与生物学信号保留；不能单独以批次混合程度作为优化目标。

跨模态证据不一致时，应显示差异和可能原因，而不是用平均分掩盖冲突。

# 9. Agent 编排与 API 设计

## 9.1 首期 Agent 划分

| 逻辑角色 | 输入 | 输出 | 权限边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目分析师 | 项目描述、样本表、数据预检结果。 | ProjectProfile、缺失信息与风险清单。 | 读取已授权元数据；不执行分析。 |
| 分析规划师 | ProjectProfile、工具注册表、历史案例。 | 结构化 AnalysisPlan、候选方案与触发条件。 | 只能选择已注册工具；无权运行任意代码。 |
| 特殊细胞研究员 | 聚类、Marker、参考映射、文献与多组学结果。 | 候选解释、正反证据、下一步分析建议。 | 调用允许的检索和分析工具；不能篡改原始输出。 |
| 结果审查员 | 运行结果、统计检查、证据卡和审计记录。 | 通过、退回、冲突、未知或需要人工复核。 | 只能核验和建议修订；审核动作必须留痕。 |

质控、双细胞检测、聚类、参考映射、差异分析和整合基准应作为确定性的分析工具，不需要全部封装为独立 Agent。首期应优先保证工作流可测试、可暂停、可恢复，而不是追求多 Agent 数量。

## 9.2 工作流状态

CREATED -> PREFLIGHT_RUNNING -> PREFLIGHT_PASSED / BLOCKED -> PLAN_DRAFTED -> PLAN_APPROVED -> ANALYSIS_RUNNING -> QC_REVIEW -> CANDIDATE_DISCOVERY -> EVIDENCE_BUILDING -> TARGETED_ANALYSIS (optional loop) -> VALIDATION -> HUMAN_REVIEW -> REPORT_READY -> ARCHIVED 异常分支：RETRYABLE_FAILURE / NEEDS_INPUT / POLICY_BLOCKED / FAILED 每次转移必须保存 actor、timestamp、reason、input hash 和版本。

## 9.3 主要业务 API

| 接口 | 方法 | 用途与约束 |
| --- | --- | --- |
| /v1/projects | POST | 创建项目并绑定 privacy_tier。 |
| /v1/projects/{id}/samples | POST | 登记样本、供体、分组、批次和重复信息。 |
| /v1/projects/{id}/assets | POST | 注册资产、格式、校验和、存储 URI 和权限。 |
| /v1/projects/{id}/preflight | POST | 执行数据预检并生成问题报告。 |
| /v1/projects/{id}/plans | POST | 生成候选计划，不能直接执行。 |
| /v1/plans/{id}/approve | POST | 审批指定 plan_version；修改后必须生成新版本。 |
| /v1/projects/{id}/runs | POST | 仅运行已批准且符合策略的计划。 |
| /v1/runs/{id} | GET | 查询状态、日志摘要、错误和输出资产。 |
| /v1/clusters/{id}/evidence | GET | 获取候选标签、证据链和风险。 |
| /v1/annotations/{id}/review | POST | 提交人工审核和带理由的修订。 |
| /v1/runs/{id}/report | GET | 获取审核状态、运行清单和报告资产。 |

## 9.4 工具注册规范

ToolSpec tool_name / tool_version input_schema / output_schema supported_modalities / supported_species required_resources / container_image_digest data_access_policy / network_policy quality_checks / failure_policy / retry_limit provenance_fields / software_license

工具结果需以 ToolResult 标准格式返回：status、输出资产 ID、指标、警告、错误、provenance 和 validation_results。模型只能通过已定义接口调用工具；Shell 命令、文件路径和资源参数都必须经过校验与白名单约束。

## 9.5 建议代码仓库结构

singlecell-ai/ apps/web/ # 项目工作台 services/api/ # FastAPI 业务 API services/orchestrator/ # 状态机、审批与 Agent 编排 services/knowledge/ # 文献、参考图谱、案例检索 services/evidence/ # 特殊细胞证据评估 packages/schemas/ # Pydantic 数据契约 packages/tools/ # 注册工具包装 packages/modality_adapters/# RNA/ATAC/空间等适配器 packages/validation/ # QC、统计、安全质量门禁 workflows/scrna/ workflows/rna_atac/ workflows/cite_seq/ workflows/spatial/ tests/unit integration benchmark security deployment/local hpc cloud

# 10. 验证体系与质量门禁

## 10.1 五层验证

| 层级 | 检查内容 | 建议指标/证据 |
| --- | --- | --- |
| L1 数据正确性 | 格式、矩阵维度、细胞/样本对应、基因 ID、模态配对、缺失值。 | Schema 通过率、数据完整性、校验和、失败案例。 |
| L2 计算正确性 | 代码执行、软件接口、参数、输出完整性、版本与随机种子。 | 执行成功率、可复现率、数值容差、错误类型。 |
| L3 细胞注释 | 已知类别、稀有类型、未知类别、技术伪影和新颖候选。 | Macro-F1、各类别召回率、PR 曲线、未知识别效果。 |
| L4 多组学质量 | 批次校正、细胞类型/状态保留、各模态一致性与冲突。 | scIB/scib-metrics 类指标、标签保留、独立模态对照。 |
| L5 AI 与证据质量 | 文献定位、证据外推、计划适用性、失败暴露、权限遵从。 | 引用可追溯率、无依据结论率、专家修订率、安全测试。 |

## 10.2 评测集设计

已知细胞类型集：有专家确认标签的标准数据，分层报告常见类与少数类。

特殊群体集：稀有亚型、疾病相关状态、参考覆盖不足以及 RNA/ATAC/蛋白或空间证据不一致的案例。

反例集：双细胞、环境 RNA、低质量、批次伪影、应激程序和不稳定聚类。

按供体、研究或参考图谱分组拆分训练/开发/测试，尽量避免相关细胞跨集合泄漏。

设置与传统流程的比较基线，由独立专家盲评结论可信度、所需修改量和分析时间。

## 10.3 质量门禁规则示例

| 触发条件 | 系统动作 | 是否可自动恢复 |
| --- | --- | --- |
| 输入 Schema 不合法 | 阻止运行并给出字段/文件错误。 | 否；需修正输入。 |
| 样本分组与批次完全混杂 | 提示统计不可识别性，限制组间结论。 | 否；需补充设计或接受限制。 |
| 稀有群仅来自单个样本且不稳定 | 标记低稳健性，建议复核技术伪影和独立样本。 | 可执行诊断，不可自动宣布新亚型。 |
| 两个参考模型给出冲突标签 | 进入竞争性假设流程，展示双方证据和适用范围。 | 可检索或增加分析；最终可能需要人工审查。 |
| 引用无法定位到来源 | 将该主张标记为未核实，不纳入确定性结论。 | 可重新检索；未核实前不通过。 |
| 出站策略禁止外部模型 | 阻止请求并改用批准的本地模型或非模型路径。 | 仅在策略允许的备用路径下自动恢复。 |

## 10.4 验收指标设定方法

不要在未建立基线时预设一个对所有任务通用的准确率门槛。首轮应冻结历史项目、人工审核标准和传统分析基线，测量特殊类别召回率、误报、置信度校准、证据引用质量、专家修订率、返工率和工时。随后根据不同风险等级制定阈值。涉及关键科学结论时，应把“错误被系统识别和阻止”的能力纳入验收。可以参考单细胞 Agent 基准研究中的多维评价思路，但仍需构建适合本团队数据和流程的专属基准 [10]。

# 11. 混合部署、安全与合规

## 11.1 数据分级

| 级别 | 示例策略 | 模型调用要求 |
| --- | --- | --- |
| 公共数据 | 已公开且许可允许使用的数据。 | 按许可与内部策略调用公共服务。 |
| 受限数据 | 商业项目数据、未公开研究数据、客户敏感元数据。 | 经审批后仅发送最小必要上下文；优先本地处理。 |
| 严格本地数据 | 明确禁止出网或涉及严格保密义务的数据。 | 原始数据与敏感派生结果均留在本地；使用本地模型或无外呼流程。 |

## 11.2 必备安全控制

身份与项目级权限：项目、文件、结果、日志和知识条目均按授权范围控制；默认拒绝。

模型网关：在每次调用前执行数据分级、字段过滤、策略检查、目标服务白名单和审计。

计算隔离：非特权容器、CPU/内存/GPU/时长配额、只读输入、独立输出目录、默认网络关闭。

密钥治理：密钥不写入 Prompt、代码仓库、运行参数或日志；使用专门的密钥管理机制。

提示注入防护：把论文、网页、文件和元数据当作不可信输入；内容不得改变权限或批准计划。

供应链安全：固定镜像摘要和软件版本，记录许可证、依赖来源和漏洞处置。

审计与删除：记录数据访问、模型调用、计划批准、工具执行、人工修订和交付；设置可执行的保留与删除政策。

跨项目隔离：避免项目间共享缓存、临时文件、向量检索结果或未经批准的案例。

## 11.3 安全验收测试

未授权用户不能访问其他项目的数据、证据卡、报告或运行日志。

严格本地项目无法通过任何默认 API 路径调用外部模型或上传衍生数据。

包含指令的恶意文献或文件不能变更工具权限、审批状态或出站策略。

容器不能访问未授权文件目录、宿主机凭据或任意互联网地址。

删除或归档项目时，能够列出并按策略处置原始文件、临时结果、派生文件和模型缓存。

# 12. 分阶段开发路线与验收

开发顺序按风险递增安排。阶段产出需要通过验收后再扩范围；各阶段周期应根据团队人数、现有代码和可用测试数据重新估算，不建议在缺少项目资产盘点的情况下承诺固定工期。

| 阶段 | 主要工作 | 阶段交付物 | 验收条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. 基准与安全边界 | 挑选历史案例、梳理错误模式、确定数据策略与专家标签标准。 | 需求文档、评测集、风险清单、基线流程。 | 明确系统需改进的指标和不可接受错误。 |
| 1. 数据平台底座 | 项目/样本/资产注册、权限、对象存储、日志、数据契约、任务状态。 | FastAPI、PostgreSQL、资产表、运行清单。 | 输入可验证、输出可追溯、权限与审计生效。 |
| 2. 特殊细胞 MVP | scRNA 基础分析、候选发现、文献检索、证据卡、人工审核、报告。 | 端到端 RNA 流程与特殊细胞工作台。 | 历史案例能生成可复核假设，允许未知/暂定，证据有来源。 |
| 3. RNA+ATAC | 引入多模态数据契约、配对检查、联合分析、跨模态验证。 | RNA+ATAC 适配器、质量基准和证据卡扩展。 | 配对关系正确、独立模态证据可追踪、冲突不被隐藏。 |
| 4. 专业知识库 | 结构化文献、标准本体、参考图谱、专家审核案例和混合检索。 | 知识服务、证据索引、审核与版本发布流程。 | 关键主张可定位来源，支持与反对证据均可检索。 |
| 5. 回顾性验证与内部试点 | 冻结测试集、与传统流程比较、专家盲评、记录工时和返工。 | 基准报告、修订策略、失败模式清单。 | 质量或效率相对基线可量化改进且无不可接受安全错误。 |
| 6. 生产化与模态扩展 | 本地/云端协同、HPC、监控、灾备、CITE-seq/空间/VDJ 分批接入。 | 部署和运维手册、模型网关、审计、扩展适配器。 | 安全、并发、恢复、跨项目隔离及重复运行测试通过。 |

## 12.1 首期 MVP 交付定义

MVP 范围 scRNA-seq 数据接入 + 数据预检 + 基础分析 + 特殊细胞候选发现 + 文献/案例证据检索 + 候选证据卡 + 人工审核 + 可复现报告。RNA+ATAC 在数据契约和架构中预留，并作为第一项多组学扩展。

## 12.2 建议的内部试点选例

一个常见组织与成熟细胞类型项目，用于验证基础分析流程和报告完整性。

一个存在低置信度或争议性亚群的项目，用于验证候选与正反证据逻辑。

一个具有多样本、多批次或疾病/对照设计的项目，用于验证样本设计和统计门禁。

一个配对 RNA+ATAC 项目，用于验证跨模态数据契约、配对关系和联合分析结果可追溯。

# 13. 团队分工、运维与风险管理

## 13.1 建议角色配置

| 角色/职能 | 主要责任 | 参与阶段 |
| --- | --- | --- |
| 产品/项目负责人 | 需求优先级、服务边界、验收标准与交付流程。 | 全阶段 |
| 单细胞领域负责人 | 分析方法选择、特殊细胞判定标准、专家评测集与结论审核。 | 全阶段，尤其阶段 0/2/5 |
| 生物信息学工程师 | Scanpy/Seurat、多组学分析工作流、结果验证和工具封装。 | 阶段 1-6 |
| 后端/平台工程师 | API、数据库、工作流、权限、任务队列和存储。 | 阶段 1-6 |
| AI/知识工程师 | Agent 编排、RAG、文献抽取、工具 Schema 和评估。 | 阶段 2-5 |
| 基础设施/安全工程师 | 容器、HPC、模型网关、权限、日志、备份和安全测试。 | 阶段 1、5、6 |
| 领域专家/复核人员 | 复核疑难候选、审核证据与案例入库。 | 阶段 0、2、4、5 |

## 13.2 运行治理

每次正式运行生成不可覆盖的 run_id 和版本清单；计划变更创建新版本。

工具、模型、Prompt、参考图谱和知识库均应版本化；结果报告记录实际使用版本。

失败任务分成可重试、需补充信息、策略阻止、分析失败等类型，避免无限重试。

建立每月或每个发布周期的回归测试：基准数据、工具升级、证据抽取和权限策略均需重新验证。

知识库新案例只有在专家审核后才可用于自动决策；未确认的项目结论不能反向成为“真值”。

## 13.3 主要风险与缓解措施

| 风险 | 影响 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- |
| 错误注释被包装成确定结论 | 科学结论不可靠、影响客户交付。 | 证据卡、未知状态、正反证据、人工审核和独立测试。 |
| 参考数据库覆盖不足 | 特殊细胞被误分类或强制映射。 | 显示参考覆盖范围、允许粗粒度/未知标签、比较多个证据源。 |
| 过度整合或批次混杂 | 真实生物学差异被消除或不可识别。 | 先检查设计；整合前后对比并保留未整合基线。 |
| AI 代码/参数错误 | 任务失败或产生错误分析。 | 工具白名单、Schema 校验、单元/集成测试、容器隔离。 |
| 知识库抽取幻觉 | 错误 Marker 或文献结论进入决策。 | 保留原文位置、可信度标记、复核和可回滚发布。 |
| 敏感数据外传 | 合同、隐私或合规风险。 | 本地优先、出站策略网关、数据最小化、审计与安全测试。 |
| 范围膨胀 | 首期迟迟不能交付。 | 先做 RNA 特殊细胞闭环；模态扩展通过插件和阶段门禁。 |

# 14. 首期 MVP 清单与建议

## 14.1 首期必须交付

项目创建、样本表录入与数据资产注册。

输入预检与可解释的失败报告。

可复现的 scRNA 基础工作流和运行清单。

特殊细胞候选检测、竞争性假设和结构化证据卡。

文献与参考图谱的基本检索和引用定位。

人工审批、人工修订、修订理由与报告状态管理。

本地容器执行、项目权限和基础审计。

基准评测集与最初的质量报告。

## 14.2 首期可以暂缓

自研细胞基础模型或大规模模型微调。

完全自动化且不需人工审批的端到端科学结论生成。

所有模态统一成一个潜在空间的单一模型方案。

复杂的多 Agent 自由协作与自动知识写回。

完整云原生微服务集群，除非已有部署规模明确需要。

## 14.3 决策建议

最终建议 优先把“特殊细胞候选 → 正反证据 → 技术伪影排查 → 针对性分析 → 专家审核 → 案例归档”做成一条可靠闭环。它能够验证平台最核心的价值；在此基础上再扩展多组学和部署规模，比先堆叠模型或模态更容易控制风险、评估收益并形成可维护的产品。

# 附录 A. 核心 JSON 契约示例

## A1. 分析计划节点示例

{ "plan_id": "plan_001", "plan_version": "1.0", "project_id": "project_001", "objective": "investigate_uncharacterized_cell_population", "nodes": [ { "node_id": "qc_001", "tool": "sc_qc", "tool_version": "PINNED_VERSION", "inputs": ["asset_expression"], "parameters": {}, "outputs": ["qc_report", "qc_dataset"], "requires_approval": false }, { "node_id": "candidate_001", "tool": "cluster_candidate_discovery", "inputs": ["qc_dataset"], "parameters": {"allow_unknown_label": true}, "outputs": ["candidate_clusters", "marker_table"], "requires_approval": true }, { "node_id": "evidence_001", "tool": "cell_evidence_builder", "inputs": ["candidate_clusters", "marker_table"], "parameters": {"require_contradiction_check": true}, "outputs": ["evidence_cards"], "requires_approval": false } ], "stop_conditions": [ "input_schema_invalid", "critical_quality_failure", "unresolved_design_confounding" ] }

说明：以上仅展示结构形式。生产实现还需包含 DAG 依赖、输入/输出 Schema、容器镜像 digest、资源限制、权限、重试策略、校验规则和运行追踪字段。

## A2. 特殊细胞证据卡示例

{ "cluster_id": "cluster_7", "hypothesis_type": "cell_type", "candidate_label": "candidate_myeloid_subtype", "ontology_id": null, "label_level": "provisional", "supporting_evidence_ids": ["marker_evidence_001"], "contradicting_evidence_ids": ["conflict_evidence_001"], "technical_risks": ["low_cell_count"], "cross_modal_status": "not_yet_validated", "final_status": "requires_review", "reviewer_id": null }

说明：标签是占位示例，不代表真实数据结论。实际内容必须来自具体项目的计算输出和已验证来源。

# 附录 B. 技术参考资料

以下资料用于确认本方案中的成熟工具、数据结构与评估方向。上线实施时应再次检查具体版本、兼容性、许可与维护状态。访问日期：2026-10-19。

1. Scanpy 官方文档：单细胞基因表达分析工具包。 https://scanpy.readthedocs.io/en/stable/

2. scvi-tools 多模态教程：包括 totalVI、MultiVI、参考映射等。 https://docs.scvi-tools.org/en/stable/tutorials/index_multimodal.html

3. Nextflow 官方文档：可扩展、可移植、可复现的计算工作流。 https://nextflow.io/docs/latest/

4. MuData 项目说明：多模态数据容器与模态关联。 https://github.com/scverse/mudata

5. SpatialData 官方文档：空间组学数据框架、Schema 与序列化。 https://spatialdata.scverse.org/en/stable/

6. scib-metrics 官方文档：单细胞整合方法评估指标。 https://scib-metrics.readthedocs.io/en/stable/

7. Cell Ontology（OBO Foundry）：标准化动物细胞类型术语本体。 https://obofoundry.org/ontology/cl.html

8. CELLxGENE Census 官方文档：大规模单细胞数据访问与互操作。 https://cellxgene-census.readthedocs.io/en/latest/

9. LangGraph 官方参考文档：有状态、多步骤语言模型工作流。 https://reference.langchain.com/python/langgraph/overview

10. Benchmarking LLM-based agents for single-cell omics analysis，Genome Biology，2026。 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13064268/

11. Seurat 官方网站：R 生态单细胞分析框架。 https://satijalab.org/seurat/